PLIEGO PARTICULAR PARA LA EJECUCION DE OBRAS

I - GENERALIDADES

Art. 1 - El presente pliego tiene por  objeto establecer las normas que regirán para la ejecución de las obras determinadas en las Condiciones  Particulares de Contrato.

P l i e g o s    q u e    r i g e n

Art. 2 - Rigen para este Contrato:

a) el Pliego de Condiciones Generales para la Construcci'on de  Obras (en adelante PCGCO);

b) este Pliego Particular;

c) las Condiciones Particulares de Contrato (en adelante CPC) y  los demás Pliegos que en ellas se establezca.

Cuando no exista una estricta correspondencia entre  las disposiciones de los Pliegos Generales, este Pliego  Particular y las C.P.C., se estará  a lo que establezcan estas últimas, considerándose modificadas  las estipulaciones de los primeros.

El Contratista cumplirá con lo que fijan los planos y  los Pliegos mencionados. Cualquier subcontrato que se efectúe,  ya sea parcial o total, tendrá que cumplir con lo que establece este  artículo.

Metrajes

Art. 3 - Los metrajes indicados en el proyecto serán  inalterables para la comparación de propuestas. No rige el Art. 82 del PCGCO, estableciéndose que  durante el desarrollo de los trabajos la Intendencia Municipal  de Montevideo podrá aumentar, disminuir o incluso suprimir los  metrajes correspondientes a determinado Rubro, manteniéndose el  monto total del Contrato.

Este, estará sujeto a las alternativas previstas en los Artículos 79º al 81º del mismo Pliego.

Porcentaje por estudio y contralor de obras

Art. 4 - Respecto al inciso h) del Art. 9º del PCGCO, se establece que el Contratista no debe abonar ningun porcentaje por concepto de Estudio y Contralor de Obras.

II - L I C I T A C I O N

Lista de equipo disponible y de personal responsable.

Art. 5 - Los proponentes deberán presentar adjunto al formulario indicado en las C.P.C., lista de equipo disponible que será utilizado en la ejecución de las obras que se licitan, con indicación de sus características principales y números de matrículas. Deberán asimismo presentar una lista del personal responsable a emplear, indicando la integración del personal técnico, de dirección y contralor superior: profesionales universitarios, técnicos, capataces y encargados generales.

La Intendencia Municipal podrà rescindir por sí el Contrato, si comprobare que el Contratista no aplica en la obras la totalidad del equipo o del personal técnico, de dirección y contralor superior responsable presentados en su propuesta.

Documentación en la apertura de propuesta.

Art. 6 - Todo proponente estará obligado a presentar y exhibir en el acto de la apertura de las propuestas, los documentos indicados en el Art. 22º del PCGCO.

I M P R E V I S T O S

Art. 7 - Al monto de cada oferta la Oficina respectiva agregará un 15% (quince por ciento) por concepto de imprevistos. Dicho porcentaje, cuyo  monto se indicará separadamente por la oficina, pertenece a la Administración Municipal la que podrá hacer uso de él para la ejecución de las obras a que hace referencia el Art. 83ª del PCGCO.

Registro del Contrato de Sociedad

Art. 8 - El Contratista a quien se adjudiquen las obras deberá registrar su contrato de sociedad en el Departamento Jurídico Municipal, entregando en dicho acto un testimonio o copia del mismo previamente al cobro de la primera recepción provisoria o certificado, en su caso.

III - G A R A N T Í A    Y    P L A Z O S.

Garantía de mantenimiento de propuesta.

Art. 9 - El monto de la garantía para el mantenimiento de la propuesta presentada será un valor equivalente al 1% del monto de la oferta respectiva. Esta garantía, así como la garantía de cumplimiento de contrato, se regirán en cuanto a su constitución por lo dispuesto en la ley Nº 16.170 del 28 de diciembre de 1990.

Garantía de conservación

Art. 10 - De acuerdo con el Art. 18º del PCGCO, establécese en 5% (cinco por ciento) de los importes liquidados, el monto de la garantía de conservación.

P L A Z O S

Art. 11 - Los plazos totales y parciales para la ejecución de las obras serán los indicados en la C.P.C.. Los valores establecidos en los plazos parciales incluyen la ejecución de todas las obras accesorias que corresponden a la parte de la obra realizada.

IV - O R D E N A M I  E N T O    D E   L O S   T R A B A J O S

Representante técnico

Art. 12 - El contratista deberá designar un Representante técnico con título de Ingeniero de Puentes y Caminos o Ingeniero Civil otorgado por la Universidad de la Republica o revalidado por la misma, en las condiciones que fijan los Arts. 43º y 46ª del PCGCO.

Plan de trabajo

Art. 13 - El Contratista ejecutará las obras de acuerdo con el plan de trabajo que indique el Ingeniero Director. En las obras de pavimentación se podrá ordenar la construcción o reconstrucción de la calzada por trozos de anchos incompletos, debiendo quedar los trabajos totalmente terminados dentro de los plazos establecidos.

Cartelera

Art. 14 - El Contratista deberá colocar en los lugares que se indique 2 (dos) carteleras con la forma y de las dimensiones establecidas en el modelo adjunto a este proyecto.

Instalaciones de Servicios Públicos

Art. 15 - El contratista deberá tomar las providencias del caso para evitar perjuicios o deterioros en las instalaciones de U.T.E., A.N.T.E.L., O.S.E., Compañia del Gas y demás servicios públicos, debiendo en cada caso recabar de las empresas y organismos que efectúan esos servicios, previamente a la iniciación de los trabajos, los datos que sean necesarios para tal fin, dando cuenta por escrito al Ingeniero Director cuando esa información no le sea suministrada.

Art. 16 - El Contratista deberá reparar a la brevedad y a su costo los desperfectos de cualquier índole que ocasione a los diferentes servicios públicos y privados al ajecutar los trabajos licitados.

Barreras y Señales

Art. 17 - Se colocarán las barreras y señales necesarias para la seguridad del tránsito vehicular y peatonal. Las mismas dispondrán de luces durante la noche de modo de permitir su fácil visualización. Se ajustarán en sus características y ubicaciones a lo determindo en los planos que se adjuntan al Proyecto. El tipo de letra y el color serán consultados al Servicio de Ingeniería de Tránsito.

Deberá tenerse en cuenta además lo establecido en el Volumen VII, “Obras”, del Digesto Municipal, título III, “ De las remociones en la vía pública”.

V - PAGO DE LOS TRABAJOS Y AJUSTES DE DIFERENCIAS.

Forma de pago.

Art. 18 - El pago de los trabajos se realizará en efectivo, de acuerdo con los Arts. 85 y siguientes del PCGCO.

Art. 19 - Los metrajes establecidos en el Proyecto son al solo efecto de la comparación de propuestas, pagándose la obra efectivamente realizada.

Ajuste de diferencias

Art. 20 - Para la aplicación del Art. 90º del PCGCO, se tomarán los valores de j, v, m y d indicados en las CPC, y los valores de M y Mo se obtendrán sumando los importes de las cantidades de materiales que allí se detallan, calculados con los respectivos precios puestos en obra.

Art. 21 - El jornal promedio de la cuadrilla tipo a que hace referencia el Art. 90º del PCGCO se determinará de acuerdo a la siguiente fórmula:

J = 1/25 (A + B + 10C + 13D)

donde: J  =  jornal promedio a determinar

A =  jornal de capataz

B =  jornal de encargado

C =  jornal de peón especializado

D =  jornal de peón

Art. 22 - Toda vez que se mencione el vocablo precio en la propuesta, pliegos y demás documentos relativos a la contratación de obras sin especificaciones aclaratorias, se entenderá que el mismo está incluido el Impuesto al Valor Agregado.

Art. 23 - Para la aplicación de las formulas parametrícas establecidas en los Arts. 90º y 94º del PCGCO, los valores de Po, M, Mo y Ao se determinarán sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.

Art. 24 - Una vez determinados los valores de P o P’ con el criterio fijado por el artículo anterior, para obtener el monto final actualizado, se aplicará el Impuesto al Valor Agregado vigente en el mes que se ejecutaron las obras.

Art. 25 - El porcentaje del Impuesto al Valor Agregado se entiende ponderado respecto al tiempo de vigencia en sus distintos valores en el período de ejecución de la obra que se liquida..

Precio de los materiales

Art. 26 - De acuerdo a la resolución de la Intendencia Municipal de Montevideo Nº 3649/91 del 22 de julio de 1991 no rige el inciso a) del Art. 91 del PCGCO.

Art. 27 - Para la determinación de los valores de M y Mo de la fórmula paramétrica indicada en el Art. 90 del PCGCO, se tendrán en cuenta la lista oficial de precios de la Dirección Nacional de Arquitectura, valores base para la aplicación de la fórmula paramétrica de la Dirección Nacional de Vialidad y el Boletín de precios de la Cámara de la Construcción, correspondientes al mes de ejecución de los trabajos y a 10  (diez) días antes de la fecha de la licitación, respecivamente. Los precios de los materiales se tomarán de una u otra lista de acuerdo a los establecido en la lista de materiales para la aplicación de la fórmula paramétrica, que se adjuntará a las CPC. En todos los casos se deberá tomar el valor de los materiales sin incluir I.V.A.

Interés por mora.

Art. 28 - A los efectos de la aplicación del inciso c) del Art. 89º del PCGCO, fíjase en 3% (tres por ciento) mensual el interés por mora sobre el importe de los saldos impagos.

VI - RECEPCIONES   Y   CONSERVACIÓN

Recepciones provisorias

Art. 29 - Las recepciones provisorias de las obras se efectuarán con las formalidades exigidas en los Arts. 98º al 102º del PCGCO.

Las obras se recibirán provisoriamente en los metrajes establecidos en las CPC.

Recepciones definitivas

Art. 30 - Las recepciones definitivas se harán siempre que las obras estén en perfectas condiciones de construcción y conservación después de haber transcurrido los plazos indicados en las CPC, a partir de la fecha de la recepción provisoria correspondiente.

La recepción definitiva será solicitada por escrito por el Contratista al Servicio que corresponda y deberá ajustarse a las formalidades establecidas en los Arts. 103º al 106º del PCGCO.

Conservación

Art. 31 - Los plazos de conservación serán los comprendidos entre la recepción provisoria y la definitiva, en cada caso, será continua y eficaz a juicio del Servicio que dirigió las obras.

Si esta conservación no se llevara en debida forma, dicho Servicio intimará al Contratista las reparaciones, debiendo aquél iniciarlas dentro de un plazo de 5 (cinco) días, cualquiera sea la causa que las hubiere originado. El Contratista, luego de iniciadas las reparaciones, podrá entablar la reclamación pertinente si considera que los arreglos no obedecen a causas que le sean imputables.

De no haberse inciado las reparaciones dentro del plazo fijado, el Servicio aplicará al Contratista la multa señalada en las CPC cada vez que esto ocurra, sin perjuicio de lo establecido en el Art. 107º del PCGCO y se dejará constancia del hecho en los antecedentes del mismo a los efectos de la aplicación del Art. 30º del mismo pliego.

VII - M U L T A S

Art. 32 - La iniciación de las obras se efectuará dentro de los 15 (quince) días siguientes a la formalización del Contrato.

En caso de que el Contratista no iniciase las obras dentro de dicho plazo, la Intendencia Municipal podrá aplicarle la multa determinada en las CPC, pudiendo asimismo declarar rescindido el Contrato con pérdida de la garantía por parte del Contratista.

Art. 33 - Si la cantidad de obra hecha en los plazos parciales no alcanzare el metraje establecido, o si dichas obras no se terminaran en el plazo total, se aplicará al Contratista las multas establecidas en las CPC.

Art. 34 - Los oferentes presentarán conjuntamente con su propuesta, un Plan de Avanzamiento tentativo de las obras a ejecutar dentro del Contrato, subdividido en rubros, y el cronograma de inversiones mensuales que originará dicho Plan.

Montevideo, setiembre del 2001.

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *